## Slide 1: Домашнее задание 1 Проект: Сервис хранения репозиториев с версионным контролем исходного кода Слушатель: РУЖНИКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

## Slide 2
Актуальность проекта
Почему берёмся за этот проект? Зачем он вам, отделу, организации в целом? Какой эффект и какие результаты принесёт внедрение вашего проекта, его значение для работы организации?
Критерий оценки | 0 баллов | 1 балл | 2 балла
1. Актуальность | Не выделена актуальность проекта, слабо обозначена, отсутствует формулировка и в выступлении и в презентации. | Актуальность обозначена, но нет аргументации. | Актуальность выделена и обозначена. Есть аргументация.

## Slide 3
S | M | A | R | T
Specific | Measurable | Achievable | Relevant | Time-bounded
Конкретная | Измеримая | Достижимая | Актуальная | Ограниченная по времени

## Slide 4
Бизнес- цель | Предоставить российским госкорпорациям, коммерческим компаниям, образовательным организациям российскую систему для хранения исходного кода В рамках реализации технологических решений российского программного обеспечения, разработать ПО замещающее импортные аналоги
Цель | В срок до 30.06.2024 разработать и внедрить ПО для обеспечения возможности совместной распределенной работы команд разработки над общим кодом “Сервис хранения репозиториев с версионным контролем исходного кода” с расширенным Enterprise функционалом
Задачи | Реализовать интеграционные API (базовый функционал) | Реализовать полнофункциональный доступ при помощи веб-приложения | Реализовать полную совместимость с набором утилит git по протоколу HTTPS
Реализовать полную совместимость с набором утилит git по протоколу SSH | Реализовать интеграционные API (Enterprise функционал) | Разработать инструкции по использованию ПО
Разработать стратегию коммерциализации | Поэтапно внедрить ПО в бизнес-процессы УИ | Передать ПО на сервисную поддержку, Разработать руководство специалиста поддержки по решению типовых обращений
Выходные результаты | ПО разработано и внедрено в инфраструктуру УИ | Разработана эксплуатационная документация (руководство пользователей, администраторов, специалистов тех.поддержки) | Разработан комплект технической документации
Организовано обучение пользователей | Организована сервисная и методическая поддержка пользователей | Разработана стратегия коммерциализации